TrialCompiler项目风险与质量控制

一、附件说明

本附件全面梳理 TrialCompiler 临床 AI 工具在模型生成、文档流转、数据存储、人员使用、历史知识库复用全生命周期内存在的业务、合规、数据、质量类风险，逐一列明风险触发后的业务后果，并配套可落地、贴合健康元临床 GCP 管理规范的控制措施。 开题主动完整披露风险并形成闭环管控方案，充分体现项目设计严谨性，规避 AI 临床工具常见合规漏洞，适配药企临床试验药监核查、数据安全管理要求。

- 全维度风险 - 后果 - 管控措施矩阵表

| 风险分类 | 具体风险项 | 可能后果 | 落地控制措施（适配健康元临床业务） |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 内容生成风险 | 候选试验事实抽取错误 | 错误给药周期、入排标准、疗效终点等参数直接导入方案初稿，造成文档基础数据失真，后续申报返工 | - AI 生成全部试验事实添加置信度提示标签，低置信度内容标红高亮； - 所有自动抽取内容设置强制人工复核弹窗，医学 / 统计专员确认签字后方可写入正式文档； 3. 系统留存每条抽取事实的原始文档溯源链路。 |
| 文档逻辑校验风险 | 语义冲突漏检（新旧参数矛盾、条款冲突） | 修订后旧参数、冲突条款残留在方案、ICF、SAP 配套文件中，多文件口径不一致，药监核查缺陷、临床整改延期 | - 搭建双重校验机制：基础确定性字段数值比对 + 全文语义关联校验； 2. 自动生成冲突问题清单，标记冲突位置、新旧版本差异；3. 质量 QA 岗位定期人工抽检输出文档，月度形成校验漏检复盘报告。 |
| 企业合规规则适配风险 | 企业内部临床 SOP、NMPA/ICH 规则误适用 | AI 套用不匹配管线、不对应临床分期的合规模板，生成不符合健康元中西药管线专属要求的方案条款，引发合规缺陷 | - 所有合规规则绑定明确适用范围：区分化药 / 中药、I/II/III 期、适应症； - 每条规则留存版本号、编制责任部门、生效失效日期； 3. 法规更新后统一批量迭代规则库，变更记录全程留痕。 |
| 文档版本管控风险 | AI 静默覆盖正式归档文档 | 无操作记录下修改已定稿、归档至 TMF 系统的临床文件，缺失审计追踪轨迹，违反 GCP 全流程溯源要求，产生合规追责风险 | - 系统权限硬性限制：AI 仅允许生成草稿副本，禁止直接覆盖锁定正式版本； - 所有 AI 修改操作生成独立修订副本，新旧版本自动保存红线对比稿； 3. 正式文档修改必须走跨部门会审流程，留存审批记录。 |
| 临床数据安全风险 | 受试者、管线敏感临床资料越权访问 | 未授权人员查看在研创新药试验数据、受试者隐私信息，违反《数据安全法》《个人信息保护法》，存在数据泄露处罚风险 | 1. 搭建项目 + 角色双层分级权限体系，按临床管线、岗位分配文档查看 / 编辑权限； 2. 敏感临床数据脱敏展示，完整原始资料仅医学负责人、QA 可查看； 3. 全系统操作日志永久归档，记录账号、操作内容、访问时间，支持内审与药监调取。 |
| 人员使用管理风险 | 临床人员过度信任 AI 输出内容，弱化专业医学判断 | 工作人员直接采纳 AI 生成内容不做专业审核，遗漏医学设计缺陷，造成临床试验设计缺陷、申报驳回 | 1. 系统首页、每篇生成文档强制提示：AI 仅辅助撰写，医学人员承担最终审核责任； 2. 所有 AI 生成段落强制标注内容来源文档、AI 生成标识； 3. 文档定稿前必须勾选人工专业确认框，未确认无法导出正式 Word。 |
| 知识库数据源风险 | 入库历史旧临床文件质量参差不齐，存在历史错误 | 历史方案内错误试验设计、不合规条款被 AI 复用至新项目，重复出现同类临床缺陷，持续增加整改成本 | 1. 企业历史临床资料分级管理：A 级（QA 审核无误优质文档）、B 级（待复核旧文档）、C 级（存在缺陷禁止复用）； 2. 仅 A 级确认文档可进入 AI 有效知识库，B/C 级文档仅支持人工查阅，禁止 AI 自动引用； 3. 每年定期清理知识库，更新淘汰过时、存在缺陷的历史文件。 |
| 项目落地实施风险 | 临床各部门接受度不足，工具推广使用率低 | 项目投入无法转化实际降本收益，工时节约、返工减少价值无法兑现，项目投资回报不及预期 | 1. 分阶段小范围 POC 试点，优先选择医学写作团队试用，收集需求迭代优化； 2. 配套分层培训：基础操作培训 + QA 合规专项培训，制作中西药管线操作指引手册； 3. 设置月度使用反馈通道，快速响应临床岗位操作痛点。 |
| 系统运维迭代风险 | NMPA、ICH 法规更新后，模型合规校验规则滞后 | 新规发布后 AI 未同步更新校验标准，输出文档不符合最新监管要求，引发飞检缺陷 | 1. 建立法规动态监测机制，注册专员同步跟踪国内外临床指导原则更新； 2. 设立季度规则迭代固定节点，重大法规更新启动紧急迭代流程； 3. 迭代完成后开展专项文档测试，验证合规校验准确性。 |

三、风险分级与兜底管控总则

- 高优先级风险（数据越权访问、AI 覆盖正式文档、事实抽取错误）：采用系统硬限制机制，从底层功能阻断风险发生，定期开展内审核查；

- 中优先级风险（语义冲突漏检、历史错误知识复用、法规规则误匹配）：自动化校验 + 人工抽检双管控，月度复盘优化模型校验能力；

- 低优先级风险（人员过度依赖 AI、推广使用率不足）：通过培训、使用提示、产品迭代优化引导，持续收集业务反馈优化体验。